Roma, 12 Gennaio 2026

Rif. 003-26

Spett.le SGA srl
Alla c.a. di Vincenzo Guarino

OGGETTO: Progetto di Digitalizzazione Operativa - Piattaforma Impulse

Vincenzo,

Facendo seguito alle nostre intercorsa, ho il piacere di sottoporti il progetto tecnico-economico completo per l'adozione della piattaforma Impulse nella tua organizzazione.

L'obiettivo primario di questa soluzione non è fornire un mero software di tracciamento, bensì dotare la tua azienda di una infrastruttura digitale proprietaria, robusta e scalabile, capace di centralizzare il controllo di Flotta, Cantieri e Personale in un unico cruscotto operativo.

La proposta include la fornitura "chiavi in mano" dell'intero ecosistema: dall'hardware server dedicato per garantire la totale sovranità sui dati, alla configurazione dei dispositivi GPS, fino alla formazione del personale. Abbiamo disegnato ogni modulo per garantire la massima semplicità d'uso, permettendo un ritorno sull'investimento immediato grazie all'abbattimento degli sprechi e all'ottimizzazione dei processi.

Certo di aver interpretato al meglio le tue esigenze, resto a tua completa disposizione per approfondire i dettagli di questa offerta.

Cordiali saluti,

Daniele Speziale ed il Team di Sviluppo Impulse

IMPULSE PLATFORM

Ecosistema Integrato per la Gestione Operativa

# 1. Panoramica del Progetto

Impulse è una soluzione Enterprise progettata per rispondere alla crescente complessità nella gestione delle risorse mobili. In uno scenario competitivo dove il controllo dei costi e l'efficienza sono vitali, Impulse offre una visione a 360 gradi sulle operazioni aziendali.

A differenza delle piattaforme commerciali standard, Impulse viene installata su infrastruttura dedicata, garantendo performance elevate, personalizzazione spinta e sicurezza dei dati aziendali. Il sistema agisce come "Torre di Controllo" unificata, eliminando la frammentazione causata dall'uso di file Excel disconnessi o software differenti per presenze e GPS.

# 2. Dettaglio Moduli Funzionali

## 2.1. Fleet Management & Telemetria 4.0

Il modulo Flotta trascende la semplice localizzazione, offrendo strumenti di analisi proattiva.

Real-Time Monitoring: Mappa interattiva con aggiornamento live (frequenza < 10s). Visualizzazione immediata dello stato veicolo (In Moto/Spento/Fermo), velocità istantanea e indirizzo civico preciso.

Storico & Replay: "Scatola Nera" digitale che archivia ogni spostamento. Possibilità di riprodurre i percorsi su mappa, verificare soste, orari di partenza/arrivo e km totali, indispensabile per la verifica dei rimborsi e la fatturazione.

Geofencing Avanzato: Creazione illimitata di aree virtuali (Poligoni, Cerchi). Il sistema genera allarmi e report automatici quando un mezzo entra o esce da sedi, cantieri o zone interdette.

## 2.2. Gestione Cantieri & Commesse

Strumento essenziale per il controllo di gestione e la contabilità industriale.

Allocazione Costi: Associazione dinamica di Veicoli e Personale a specifiche Commesse. Permette di calcolare esattamente quanto costa ogni singolo cantiere in termini di risorse impiegate.

Mappa Cantieri: Visualizzazione geografica di tutti i cantieri attivi, con scheda dettagliata delle attività in corso e delle squadre assegnate.

## 2.3. Digital HR & Presenze

Dematerializzazione completa del registro presenze cartaceo, eliminando errori e ritardi.

Smart Scan QR: Ogni dipendente è dotato di uno smartphone (QR Code). La rilevazione avviene tramite smartphone o tablet aziendali, con geolocalizzazione della timbratura per certificarne la validità.

Export Paghe: Generazione automatica del foglio presenze mensile (Excel/PDF), pronto per l'invio al consulente del lavoro, con calcolo automatico di ore ordinarie e straordinari.

# 3. Piano di Realizzazione (Gantt)

Il deployment della soluzione seguirà una roadmap serrata di 4 settimane per garantire un Go-Live rapido e senza disservizi.

| Fase | Attività Chiave | Timing |
| --- | --- | --- |
| 1. Analisi & Procurement | Acquisizione Server Hardware, Analisi requisiti di dettaglio, Configurazione rete. | Settimana 1 |
| 2. Deployment System | Installazione S.O., Deploy Impulse Platform, Configurazione Database e Sicurezza. | Settimana 2 |
| 3. Data Migration & Tuning | Importazione anagrafiche (Veicoli, Utenti), Setup GPS Tracker, Test su strada. | Settimana 3 |
| 4. Go-Live & Training | Rilascio in produzione, Formazione Operatori, Consegna Manuali Operativi. | Settimana 4 |

# 4. Offerta Economica

L'offerta è strutturata per fornire una soluzione completa e definitiva. I costi si dividono in costi di Start-up (Una Tantum) e costi operativi di servizio (Canone Ricorrente).

## Costi di Avvio

| Voce di Costo | Dettaglio Tecnico | Valore Economico |
| --- | --- | --- |
| SETUP & ONBOARDING | Installazione piattaforma, configurazione ambiente, importazione dati massiva, configurazione geofences, setup policy di sicurezza. | € 1.800,00 (una tantum) |
| CANONE MAINTENANCE & CLOUD | Include: Manutenzione server remota, aggiornamenti software evolutivi, sistema di backup automatico giornaliero, assistenza tecnica prioritaria via email. | € 90,00 / mese |
| SERVIZIO TELEMETRIA (Canone Veicolo) | Include: storage dati illimitato su server, licenze API TIBERIADE. | € 12,00 / mese / veicolo GRATIS |

## Costi a carico del Cliente

| Voce di Costo | Dettaglio Tecnico | Valore Economico |
| --- | --- | --- |
| HARDWARE GPS (Opzionale) | Tracker Teltonika FMB920/140 (4G/LTE), | € 50,00 / cad. |
| SIM Dati (Opzionale) |  | 4€/mese/tracker |

## Costi operative extra

| Voce di Costo | Dettaglio | Valore Economico |
| --- | --- | --- |
| Trasferta | Trasporto e Pernottamento min 2 gg | € 110,00 /giorno |

Condizioni Generali di Fornitura:

- Disponibilità di Internet con gestione del port-forwarding

- Validità offerta: 30 giorni.

- Tempi di consegna: 4 settimane dalla conferma d'ordine (con versamento del 30%)

- Fatturazione: Canoni trimestrali anticipati.

- Durata minima contrattuale: 12 mesi

____________________________________________________________

Per accettazione, Firma e Timbro